SMART PE

Guía de Comercialización
y Puesta en Producción

Versión 1.0 — Marzo 2026

# Índice

1. Introducción

2. Qué incluye SMART PE

3. Fase 0 — Primera reunión con el cliente

4. Fase 1 — Requisitos técnicos para producción

4.1 Facturación Electrónica SUNAT

4.2 Hosting en la Nube

4.3 Backups Automáticos

4.4 Seguridad en Producción

5. Fase 2 — Implementación en sitio

6. Fase 3 — Segundo cliente y estrategia de escalamiento

7. Modelo de negocio y precios sugeridos

8. Checklist final antes de buscar clientes

# 1. Introducción

SMART PE es un sistema ERP/POS (Enterprise Resource Planning / Point of Sale) diseñado para pequeñas y medianas empresas del sector retail en Perú. El sistema cubre inventario multi-tienda, punto de venta, clientes, fidelización, comisiones, reportes, facturación y más.

Este documento detalla los pasos exactos para convertir el sistema de un entorno de desarrollo local (localhost) a un producto comercial listo para clientes reales, incluyendo todo lo necesario para cumplir con la normativa peruana.

# 2. ¿Qué incluye SMART PE?

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Inventario y Almacén | Gestión de productos, SKU, categorías, stock multi-tienda, tracking IMEI/series |
| Punto de Venta (POS) | Interfaz de cajero, carrito, descuentos, cupones, búsqueda por DNI con RENIEC |
| Gestión de Clientes (CRM) | Registro, historial, puntos de fidelidad, consentimiento Ley 29733 |
| Kardex y Trazabilidad | Entradas, salidas, movimientos con detalle por producto y serie |
| Transferencias | Solicitud y aprobación de traslados entre tiendas/almacenes |
| Compras y Proveedores | Órdenes de compra, gestión de proveedores, recepción de mercadería |
| Facturación | Emisión de boletas y facturas (requiere integración SUNAT) |
| Caja y Arqueo | Apertura y cierre de caja, control de efectivo por turno |
| Fidelización | Sistema de puntos, canje por descuentos, historial de movimientos |
| Comisiones (RRHH) | Cálculo automático de comisiones por vendedor según ventas |
| Cupones y Promociones | Creación de cupones de descuento porcentual o fijo |
| Auditoría Ciega | Conteo físico independiente para comparar contra stock del sistema |
| Garantías (RMA) | Registro de devoluciones y garantías |
| Reportes y Excel | Exportación de datos a Excel con paginación servidor |
| Monitoreo (Sentry) | Captura automática de errores del servidor en tiempo real |

# 3. Fase 0 — Primera reunión con el cliente

Antes de hacer cualquier modificación técnica, necesitas una reunión presencial o virtual de 2-3 horas con el dueño del negocio. Llega con la siguiente lista de datos que necesitas recopilar:

| # | Dato requerido | Ejemplo | ¿Para qué? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUC de la empresa | 20612345678 | Facturación SUNAT |
| 2 | Razón social exacta | IMPORT. YOYOSO S.A.C. | Comprobantes |
| 3 | Dirección fiscal | Av. Wilson 123, Lima | SUNAT lo exige |
| 4 | Clave SOL | MODDATOS / clave | Certificado digital |
| 5 | Certificado digital (.pfx) | Archivo de SUNAT | Firma electrónica |
| 6 | Cantidad de tiendas | 3 tiendas + 1 almacén | Configuración multi-tienda |
| 7 | Nombre y dirección de c/tienda | Sucursal Gamarra... | Registro en sistema |
| 8 | Cantidad de cajeros por tienda | 4 cajeros, 2 supervisores | Cuentas de usuario |
| 9 | Lista de productos (Excel) | SKU, nombre, precio, stock | Carga masiva |
| 10 | ¿Productos con IMEI? | Sí: celulares, laptops | Tracking series |
| 11 | Categorías de productos | Electrónica, Accesorios... | Clasificación |
| 12 | Tipos de comprobante | Boleta y Factura | Módulo billing |
| 13 | Sistema de puntos | S/10 compra = 1 punto | Módulo fidelización |
| 14 | Comisiones | 2% por venta | Módulo RRHH |
| 15 | Logo de la empresa | PNG transparente | Interfaz y tickets |
| 16 | Métodos de pago | Efectivo, Yape, Visa | Registro en ventas |

⚠️ IMPORTANTE: Si el cliente NO tiene Clave SOL ni Certificado Digital, debe tramitarlo con SUNAT primero. Sin esto, NO puede emitir boletas electrónicas legales. Esto puede demorar 1-2 semanas.

# 4. Fase 1 — Requisitos técnicos para producción

## 4.1 Facturación Electrónica SUNAT

En Perú, todo negocio está obligado a emitir comprobantes electrónicos (boleta o factura) que se validan automáticamente con SUNAT. Tu sistema necesita un intermediario (PSE) para enviar los comprobantes.

| Opción | Costo | Dificultad | Tiempo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nubefact API | ~S/99/mes | Fácil (API REST) | 2-3 días | RECOMENDADO |
| Efact | ~S/80/mes | Fácil | 2-3 días | Alternativa |
| Greenter (Open Source) | Gratis | Difícil (PHP) | 1-2 semanas | Solo si dominas PHP |

### Flujo de facturación:

1. Tu sistema genera la venta con todos los datos.

2. Envías los datos a la API de Nubefact vía HTTP POST.

3. Nubefact genera el XML firmado y lo envía a SUNAT.

4. SUNAT responde con OK o ERROR.

5. Nubefact te devuelve el PDF del comprobante.

6. Tu cajero imprime el comprobante o lo envía por email.

### Pasos de implementación:

1. El cliente crea cuenta empresarial en nubefact.com con su RUC.
2. Obtiene un Token de API y una URL de API.
3. Guardas esos datos en el archivo .env del backend.
4. En el endpoint de ventas (sales.py), después de registrar la venta, haces un requests.post() a Nubefact con los items, precios, IGV y datos del cliente.
5. Guardas la respuesta (enlace al PDF, número de comprobante) en la BD.

### Posibles errores:

| Error | Solución |
| --- | --- |
| Certificado digital expirado | El cliente debe renovarlo en SUNAT |
| Error de formato XML | Verificar que montos cuadren con IGV (18%) |
| SUNAT no responde | Guardar venta como 'pendiente' y reintentar después |
| RUC del cliente observado | El cliente debe regularizar su situación con SUNAT |
| Token de Nubefact inválido | Verificar que se copió correctamente |

## 4.2 Hosting en la Nube

El sistema debe estar accesible desde cualquier dispositivo del cliente, no solo desde tu computadora. Necesitas un servidor en la nube.

| Componente | Proveedor sugerido | Costo |
| --- | --- | --- |
| VPS (Servidor virtual) | DigitalOcean Droplet o AWS Lightsail | $12-24 USD/mes |
| Dominio | smartpe-tienda.com (Namecheap/GoDaddy) | ~$12 USD/año |
| Certificado SSL | Let's Encrypt (automatizado) | Gratis |

### Pasos de despliegue:

1. Crear cuenta en DigitalOcean y un Droplet (Ubuntu 22.04, 2GB RAM).

2. Instalar en el servidor: Python 3.11, Node.js 18, PostgreSQL 15, Nginx.

3. Clonar el código desde GitHub al servidor.

4. Configurar Gunicorn + Uvicorn como servicio del sistema.

5. Compilar el frontend con 'npm run build' (genera archivos estáticos).

6. Configurar Nginx para servir el frontend y redirigir /api al backend.

7. Obtener certificado SSL con Certbot (automatizado, gratis).

8. Configurar firewall (solo permitir puertos 80, 443, 22).

### Posibles errores:

| Error | Solución |
| --- | --- |
| Servidor sin RAM | Actualizar al plan de 4GB si hay +1000 ventas/día |
| Servicio se cae | Configurar systemd para reinicio automático |
| Dominio no apunta al servidor | Configurar DNS en el proveedor del dominio |
| Puerto 8000 bloqueado | Usar Nginx como proxy reverso (puertos 80/443) |
| Base de datos no inicia | Verificar logs de PostgreSQL y espacio en disco |

## 4.3 Backups Automáticos

Si la base de datos se corrompe y no hay respaldo, el cliente pierde TODO su historial de ventas. Esto es imperdonable. Necesitas un script automático que haga backup diario a las 3am y suba la copia a Google Drive o AWS S3.

Herramientas: pg_dump (PostgreSQL), rclone (subir a la nube), cron (programar).

## 4.4 Seguridad en Producción

| Qué cambiar | Archivo | Acción |
| --- | --- | --- |
| SECRET_KEY | .env | Cambiar a clave generada con 'openssl rand -hex 32' |
| CORS allow_origins | main.py | Cambiar localhost por dominio real del cliente |
| DATABASE_URL password | .env | Cambiar 'admin' por clave de 32+ caracteres |
| Rate Limiting login | auth.py | Bloquear IP después de 5 intentos fallidos |
| .env en .gitignore | .gitignore | NUNCA subir credenciales a GitHub |

# 5. Fase 2 — Implementación en sitio

| Día | Actividad |
| --- | --- |
| Día 1-2 | Carga masiva de productos desde Excel. Crear usuarios, tiendas, categorías. |
| Día 3 | Instalar impresora térmica en cada caja. Pruebas de impresión. |
| Día 4-5 | Capacitación presencial a cajeros: ventas, búsqueda, descuentos. |
| Día 6-7 | Marcha blanca: sistema en paralelo con el anterior. |
| Día 8+ | Go-live definitivo. Soporte vía WhatsApp las primeras 2 semanas. |

# 6. Fase 3 — Segundo cliente y escalamiento

Cuando llegue un segundo cliente (por ejemplo, una ferretería), tienes dos caminos:

### Camino A: Instancia separada (recomendado para 1-3 clientes)

→ Duplicar el proyecto en otro repositorio.

→ Crear otra base de datos independiente.

→ Montar otro servidor/VPS.

→ Ventaja: datos 100% aislados, rápido de implementar.

→ Desventaja: si corriges un bug, debes hacerlo en todas las copias.

### Camino B: Multi-Tenant (para 4+ clientes)

→ Todas las tablas con columna tenant_id.

→ Un solo servidor sirve a todos los clientes.

→ Ventaja: un solo código que mantener.

→ Desventaja: 2-4 semanas de desarrollo, riesgo de filtración si hay bug.

### Adaptaciones para ferretería:

| Funcionalidad | Ejemplo | Tiempo desarrollo |
| --- | --- | --- |
| Unidades de medida | Metro, kilo, galón, par, bolsa | 2-3 días |
| Venta fraccionada | 2.5 metros de cable, 0.75 kg clavos | 1-2 días |
| Cotizaciones | PDF para constructoras antes de vender | 3-5 días |
| Crédito/Cuentas por cobrar | Ventas a 30 días, dashboard de deudas | 3-5 días |

# 7. Modelo de negocio y precios sugeridos

| Concepto | Precio sugerido | Tipo de cobro |
| --- | --- | --- |
| Implementación inicial | S/ 3,000 — S/ 8,000 | Pago único |
| Hosting + Soporte mensual | S/ 200 — S/ 500/mes | Recurrente |
| Capacitación adicional | S/ 500 — S/ 1,000/sesión | Por demanda |
| Desarrollo de módulos extra | S/ 1,000 — S/ 3,000 | Por módulo |

Con 10 clientes activos pagando S/300/mes de mantenimiento, tu ingreso recurrente sería de S/3,000/mes sin contar implementaciones nuevas.

# 8. Checklist final antes de buscar clientes

☐ Facturación electrónica SUNAT funcionando en sandbox de Nubefact

☐ Sistema desplegado en servidor real (DigitalOcean o similar)

☐ Backups automáticos diarios configurados

☐ Seguridad en producción (SECRET_KEY, CORS, HTTPS)

☐ Demo en vivo con datos ficticios pero realistas

☐ Tienda web/e-commerce operativa (catálogo público)

☐ Impresión de tickets en impresora térmica probada

☐ Documentación de usuario básica (manual del cajero)

⚠️ IMPORTANTE: Sin estos puntos resueltos, NO salgas a buscar clientes. Un error en producción con dinero real puede destruir tu reputación antes de empezar.